**GPR - Análise de Viabilidade**

Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC)

Versão 1.0

**1. Riscos do projeto**

Estão listados nessa tabela os riscos que o projeto corre em sua execução, onde criticidade e probabilidade são avaliados de acordo com: 0 que indica “Sem Impacto” / “Nunca ocorrerá” e 5 que indica “Impacto Desastroso” / “Certamente ocorrerá”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do risco** | **Causa do risco** | **Criticidade do risco** | **Probabilidade do risco** |
| Membro da Equipe abandona o projeto | Desistência; Morte; Problemas Pessoais | 3 | 2 |
| Gastos além do limite | Orçamento impreciso | 5 | 1 |
| Exceder o tempo limite | Cronograma impreciso | 4 | 3 |

**2. Recursos do projeto**

Estão listados nessa tabela os recursos necessários e dispostos para que o projeto ocorra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição do recurso** | **Quantidade necessária** | **Quantidade disposta** |
| Computadores | 13 | 13 |
| Salas para Reuniões | 3 | 3 |
| Escritório para realização do Projeto | 1 | 1 |
| Diretor | 1 | 1 |
| Gerente de Projetos(GPR) | 1 | 1 |
| Gerente de Configuração | 1 | 1 |
| Equipe Técnica | 4 | 4 |
| Stakeholders | 2 | 2 |
| Gerente de Requisitos | 1 | 1 |
| Engenheiro de Requisitos | 1 | 1 |
| Gerente de Qualidade | 1 | 1 |
| Analista de Qualidade | 1 | 1 |

Alex Melo Ferreira

Gerente de projetos

Assino abaixo aprovando esse projeto para execução.

Julian Gonçalves Cardoso

Diretor