**GPR - Análise de Viabilidade**

Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC)

Versão 1.3

**1. Riscos do projeto**

Estão listados nessa tabela os riscos que o projeto corre em sua execução, no qual criticidade e probabilidade são avaliados de acordo com essas faixas de indicadores:

* 0 - Sem Impacto / Nunca ocorrerá
* 5 - Impacto Desastroso / Certamente ocorrerá

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do risco** | **Causa do risco** | **Criticidade do risco** | **Probabilidade do risco** |
| Questões trabalhistas | Todas as possibilidades que envolvem os recursos humanos | 4 | 1 |
| Inadequação ou interrupção do financiamento | Cliente acha que está ficando muito caro o projeto | 5 | 2 |
| Conflitos de recursos com outros projetos na organização | Mau uso dos recursos pelos chefes da organização | 5 | 1 |
| Mudança de ambiente ou propósito | Mudança necessária por força maior | 3 | 1 |
| Distribuição ruim de tempo e recursos | Responsável pela distribuição com pouca qualificação | 5 | 0 |
| Qualidade inadequada do plano do projeto | Responsável pelo plano do projeto não deu a devida atenção para o próprio | 5 | 0 |
| Confiança em uma tecnologia complexa ou não comprovada | Falha da tecnologia usada | 4 | 1 |
| Mudança na tecnologia usada ou nos padrões durante o projeto | Tecnologia ou padrões não atendem as necessidades do projeto | 5 | 2 |
| Metas e desempenho irreais | Má formação do Gerente ou Má fé com os funcionários | 3 | 1 |

**2. Recursos do projeto**

Estão listados nessa tabela os recursos necessários e dispostos para que o projeto ocorra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição do recurso** | **Quantidade necessária** | **Quantidade disposta** |
| Suporte para a tecnologias usadas | 1 | 1 |
| Contratação mediante a rigorosos  testes | 1 | 1 |
| Estudos da tecnologia para evitar a  mudança | 1 | 1 |
| Ferramenta para auxiliar na  distribuição das tarefas e recurso | 1 | 1 |

**Termo de Responsabilidade**

Assinado abaixo os mesmos concordam com as informações acima.

Alex Melo Ferreira

Gerente de projetos

Julian Gonçalves Cardoso

Diretor