**Estimativa de Esforço do projeto Sistema de Atendimento ao Cidadão(SAC)**

**Versão: 1.0**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | T1 | T2 | T3 | Esperado |
| Ativação do Projeto | 2 dias | 2 dias | 1 dia | 2 dias |
| Definir Escopo | 3 dias | 3 dias | N/A | 3 dias |
| Estimar Esforço | 2 dias | 2 dias | 2 dias | 2 dias |
| Avaliar Viabilidade | 3 dias | 3 dias | 3 dias | 3 dias |
| Delegar Atividades | 2 dias | 2 dias | 2 dias | 2 dias |
| Identificar Demanda | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| Capacitar Equipe | 10 dias | 12 dias | N/A | 11 dias |
| Conclusão de Projeto | 2 dias | 2 dias | 2 dias | 2 dias |

T1, T2 e T3 são estimativas feitas por colaboradores que podem executar tal tarefa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alex Melo Ferreira Miguel Pereira Rocha

Gerente de Projetos Programador Chefe