**Estimativa de Esforço**

Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC)

Versão: 1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | **T1** | **T2** | **T3** | **Esperado** |
| **Ativação do Projeto** | 2 dias | 2 dias | 1 dia | 2 dias |
| **Definir Escopo** | 3 dias | 3 dias | N/A | 3 dias |
| **Estimar Esforço** | 2 dias | 2 dias | 2 dias | 2 dias |
| **Avaliar Viabilidade** | 3 dias | 3 dias | 3 dias | 3 dias |
| **Delegar Atividades** | 2 dias | 2 dias | 2 dias | 2 dias |
| **Identificar Demanda** | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| **Capacitar Equipe** | 6 dias | 8 dias | N/A | 7 dias |
| **Conclusão de Projeto** | 2 dias | 2 dias | 2 dias | 2 dias |
| **Enviar Solicitação** | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| **Analisar Solicitação** | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| **Elicitar Requisito** | 4 dias | N/A | N/A | 4 dias |
| **Analisar Requisito** | 3 dias | 4 dias | 3 dias | 3 dias |
| **Documentar Requisito** | 6 dias | N/A | N/A | 6 dias |
| **Validar Requisito** | 3 dias | 3 dias | 2 dias | 3 dias |
| **Identificar o Erro** | 2 dias | 2 dias | N/A | 2 dias |
| **Identificar a Omissão** | 2 dias | 2 dias | N/A | 2 dias |
| **Corrigir o Erro** | 1 dia | 2 dias | 3 dias | 2 dias |
| **Acrescentar Novas Informações** | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| **Procurar por Inconsistências** | 4 dias | 4 dias | N/A | 4 dias |
| **Corrigir Inconsistências** | 1 dia | 2 dias | 2 dias | 1,5 dias |
| **Implementar Requisito** | 1 - 12 dias | N/A | N/A | 1 - 12 dias |
| **Atualizar o Diagrama de Rastreabilidade** | 4 dias | 5 dias | N/A | 4 dias |
| **GQ01** | 7 dias | 8 dias | N/A | 8 dias |
| **GQ02** | 2 dias | 2 dias | N/A | 2 dias |
| **GQ03** | 12 dias | N/A | N/A | 12 dias |
| **GQ04** | 1 dias | N/A | N/A | 1 dia |
| **GQ05** | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| **GQ06** | 4 dias | 6 dias | N/A | 5 dias |
| **GQ07** | 6 dias | 8 dias | N/A | 7 dias |
| **GQ08** | 2 dias | N/A | N/A | 2 dias |
| **GQ09** | 3 dias | 3 dias | N/A | 3 dias |
| **GQ10** | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| **GQ11** | 4 dias | 4 dias | N/A | 4 dias |

T1, T2 e T3 são estimativas feitas por colaboradores que podem executar tal tarefa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Tempo Esperado** | **Tempo adicional** | **Tempo do processo** |
| Gerencia de Requisitos | 100 horas | 20 horas | 35,71% |
| Gerencia de Projeto | 120 horas | 25 horas | 42,86% |
| Garantia da Qualidade | 60 horas | 10 horas | 21,43% |
| **TOTAL** | **280 HORAS / 35 dias** | **55 horas** | **100%** |

Alex Melo Ferreira Miguel Pereira Rocha

Gerente de Projetos Programador Chefe